LAUNCHBOOK OPÉRATIONNEL

# Kolibree Auto
Sovereign Router

Une API pour réduire le coût des LLM, prouver la qualité
et reprendre le contrôle sur la souveraineté

Version 2.0  |  19 août 2026  |  Plan 30 jours
Décision de lancement + manuel d’exécution

Décision recommandée. Lancer une beta fermée sur deux wedges complémentaires : Auto Savings pour l’acquisition et Sovereign Evidence pour les comptes régulés. Ne pas construire un nouvel agrégateur généraliste ni self-hoster les modèles géants au départ.

# Mode d’emploi

Ce document est conçu pour être exécuté dès maintenant. Les sections 1 à 4 fixent la stratégie et le produit. Les sections 5 à 10 organisent le sprint, la commercialisation, les responsabilités, le budget et les gates de décision. Les annexes fournissent les messages, les emails et le registre de risques.

| Horizon | Résultat attendu | Gate |
| --- | --- | --- |
| 72 heures | API compatible OpenAI, routage simple, compteur d’économies, landing A/B | 3 workloads passent de bout en bout |
| Jour 10 | 10 design partners onboardés, premières économies mesurées | Auto Acceptance Rate ≥ 70 % sur tâches ciblées |
| Jour 30 | 2–3 cas prouvés, rétention et coût unitaire connus | Go / pivot / stop documenté |
| 26 septembre | démonstration bancaire et dossier crédible pour Crédit Agricole | preuve DORA Exit Test + cas client |

## Sommaire

1. Thèse et décisions

2. Produit et expérience

3. Architecture MVP

4. Portefeuille de modèles et fournisseurs

5. Plan de lancement 72 h / 10 j / 30 j

6. Go-to-market et expérimentation

7. Agents marketing et intelligence de marché

8. Unit economics

9. Juridique, sécurité et conformité

10. Gouvernance, KPI et gates

Annexes : messages, emails, checklists, sources

# 1. Thèse et décisions

Thèse. Les entreprises ne veulent pas un routeur de plus. Elles veulent une baisse de dépense prouvée, sans baisse de qualité, et la capacité de démontrer où leurs données sont parties, quel modèle a répondu et comment elles peuvent en sortir.

## 1.1 Les deux wedges

| Wedge | Acheteur | Promesse | Preuve |
| --- | --- | --- | --- |
| Auto Savings | CTO, VP Engineering, FinOps | Même API, modèle choisi automatiquement, facture inférieure | Spend Saved + Verified Saving |
| Sovereign Evidence | DSI, Risk, Compliance, banque/assurance | Policy de souveraineté, AI-BOM et sortie fournisseur testable | Evidence Ledger + DORA Exit Test |

## 1.2 Décisions irréversibles à éviter

Ne pas lancer un marketplace ou catalogue universel de modèles.

Ne pas dépendre d’un seul agrégateur pour le coût, la disponibilité ou les droits de revente.

Ne pas promettre un pourcentage d’économie avant replay des workloads du client.

Ne pas self-hoster Qwen3.8-2.4T-A95B ou un autre géant pendant le MVP.

Ne pas présenter le hash chaining de l’Evidence Ledger comme une blockchain.

## 1.3 Avantage Kolibree

Le wedge grand public crée le volume et les signaux d’usage. La couche souveraine transforme ces signaux en actif défendable : politiques, benchmarks sectoriels, référentiels d’entraînement, certification et audit. L’accord avec Groupe Audit, l’expérience Kolibree/Baracoda et Flaminem, ainsi que les liens INRIA/Prairie donnent une crédibilité que les gateways purement techniques n’ont pas.

# 2. Produit et expérience

## 2.1 Contrat API

| Élément | MVP | Après preuve |
| --- | --- | --- |
| Entrée | `/v1/chat/completions`, `model=auto` | Responses API + compatibilité Anthropic |
| Décision | classe de tâche + policy + budget | score qualité/coût/latence + apprentissage supervisé |
| Sortie | réponse + modèle + coût estimé + raison | preuve complète, confidence, alternatives |
| Escalade | fallback déterministe | verifier spécialisé et double-run sélectif |
| Console | économies, erreurs, latence | budgets d’équipe, policy studio, AI-BOM |

## 2.2 Boucle de décision

Classifier la requête : extraction, résumé, QA, code, raisonnement ou conversation.

Appliquer les politiques : région, fournisseur autorisé, rétention, budget, données sensibles.

Choisir le modèle le moins cher admissible au-dessus du seuil de qualité prévu.

Exécuter et contrôler les signaux : format, refus, groundedness, tests ou verifier.

Accepter, corriger ou escalader vers un modèle plus puissant.

Écrire l’événement dans l’Evidence Ledger et mettre à jour le compteur d’économies.

## 2.3 Mesure honnête des économies

| Métrique | Définition | Usage |
| --- | --- | --- |
| Spend Saved | coût baseline – coût routé, à workload constant | message CFO/FinOps |
| Tokens Avoided | tokens évités par compression, cache ou prompt policy | diagnostic technique |
| Verified Saving | économie sur requêtes ayant passé les contrôles qualité | métrique externe prioritaire |
| Auto Acceptance Rate | part des réponses auto acceptées sans escalade/correction | KPI produit central |

# 3. Architecture MVP

## 3.1 Périmètre à construire

| Composant | Fonction | Definition of Done |
| --- | --- | --- |
| Gateway | auth, quotas, format OpenAI | clé → réponse streamée + logs |
| Registry + AI-BOM | modèles, régions, licences, prix, capacités | chaque route a une fiche versionnée |
| Policy Engine | allow/deny par client et donnée | test unitaire sur 10 policies |
| Router | règles puis scoring | décision explicable et reproductible |
| Verifier | format, tests, juge ou règle métier | raison d’acceptation/escalade stockée |
| Savings Meter | baseline et coût réel | calcul réconciliable avec facture |
| Evidence Ledger | événements append-only, hash chain | export par workload |
| Dashboard | coût, qualité, latence, régions | vue client quotidienne |

## 3.2 Stack recommandée

Utiliser LiteLLM OSS comme accélérateur de gateway, pas comme différenciation : interface unifiée, clés virtuelles, budgets, fallbacks et logs sont déjà disponibles.

Mettre la logique propriétaire dans le registry, la policy, le scorer, le verifier, les benchmarks et les preuves.

Commencer avec Postgres + stockage objet ; append-only et hash chaining suffisent pour l’audit MVP.

Séparer control plane UE et data plane fournisseur ; aucun prompt en log par défaut.

Prévoir BYOK et contrats directs pour réduire le risque de revente.

## 3.3 Ce qui n’est pas dans le MVP

fine-tuning client

marketplace public

support de toutes les modalités

self-hosting multi-région complet

certification normative automatisée

optimisation ML du routeur sans dataset réel

# 4. Portefeuille de modèles et fournisseurs

Principe. Le registry est la source de vérité. Chaque modèle est admis après quatre gates : licence/contrat, localisation et données, benchmark workload, coût/latence. Un nom de modèle n’est jamais une promesse de production.

## 4.1 Lane de lancement

| Lane | Candidat | Rôle initial | Décision |
| --- | --- | --- | --- |
| CN open-weight | Qwen3.8-27B | baseline locale/hostée, tâches courantes | P0 : benchmark immédiat |
| CN API économique | DeepSeek V4 Flash | code/agents et fallback économique | P0 : contrat + test, prix peak/off-peak |
| CN API qualité | DeepSeek V4 Pro | escalade agentique | P1 : coût contrôlé |
| CN frontier open-weight | Qwen3.8-2.4T-A95B | benchmark de plafond | lab uniquement ; pas de self-host MVP |
| EU | Mistral + fournisseurs SecNumCloud | route souveraine UE | P0 selon disponibilité/contrat |
| US | Anthropic/OpenAI via contrat direct ou BYOK | baseline qualité | P0 pour mesure, pas dépendance unique |

Les familles Step, GLM, MiMo, Kimi, MiniMax et Hunyuan restent dans le radar. Elles ne passent en production qu’après capture de la licence exacte, des conditions d’usage commercial, de la région d’hébergement et des résultats de replay.

## 4.2 Discipline de release

Geler le modèle, le fournisseur, la région, le prix et la date dans l’AI-BOM.

Exécuter le workload scellé et les tests de sécurité.

Comparer au baseline client, pas seulement à un benchmark public.

Canary 5 %, puis 25 %, puis généralisation si qualité et coût passent.

Rejouer après toute modification de poids, endpoint, prix ou terms.

## 4.3 Alternatives à OpenRouter

Pour le MVP, la voie la plus libérale et contrôlable est une gateway auto-hébergée (LiteLLM OSS) reliée à des contrats directs et au BYOK client. OpenRouter peut servir au prototypage, mais ne doit pas être la fondation commerciale sans confirmation écrite de l’usage en service aval, des responsabilités sur les contenus, de la conservation et des conditions économiques.

# 5. Plan de lancement

## 5.1 Les 72 premières heures

| Quand | Produit/Tech | Commercial/Marketing | Legal/Ops |
| --- | --- | --- | --- |
| H0–H4 | Tech Lead, repo, architecture, baseline | liste 20 design partners, landing A/B | owner legal, data map, liste contrats |
| H4–H12 | gateway + 2 providers + logs | 5 emails fournisseurs avant 09:15 | clauses revente/ZDR/BYOK |
| J1 | router règles + savings meter | 10 entretiens planifiés | DPA et notice beta |
| J2 | verifier + dashboard minimal | outreach fondateurs/CTO/FinOps | registre modèles v0 |
| J3 | 3 workloads E2E + demo | onboard 3 design partners | go/no-go beta privée |

## 5.2 Sprint 10 jours

| Jour | Livrable | Gate quotidien 17:30 |
| --- | --- | --- |
| J1 | API et baseline de coût | une requête de bout en bout |
| J2 | Qwen + DeepSeek lane | comparatif coût/qualité |
| J3 | policy v0 | route interdite effectivement bloquée |
| J4 | verifier v0 | escalade expliquée |
| J5 | dashboard + export | économie réconciliée |
| J6 | design partners 1–3 | premier workload réel |
| J7 | DORA Exit Test v0 | alternative rejouée |
| J8 | landing gagnante | signal conversion |
| J9 | pricing test | willingness-to-pay documentée |
| J10 | revue go/pivot/stop | mémo CEO d’une page |

## 5.3 Jours 11 à 30

Porter le nombre de design partners actifs à 10, pas le nombre d’inscrits.

Obtenir 2–3 workloads avec économies vérifiées et critères qualité explicites.

Signer au moins un accord fournisseur compatible avec le service aval ou basculer en BYOK.

Formaliser le pack Sovereign Evidence pour banque/assurance.

Préparer pour le 26 septembre une démo reproductible, un DORA Exit Test et un cas client anonymisé.

# 6. Go-to-market et expérimentation

## 6.1 ICP

| Priorité | Profil | Douleur | Offre d’entrée |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | SaaS/agents avec facture LLM visible | coût et instabilité multi-provider | Auto Savings beta |
| P0 | Banque/assurance UE | souveraineté, audit, sortie fournisseur | Sovereign Evidence pilot |
| P1 | DSI groupe international | régions US/CN/EU/APAC hors CN | policy routing workshop |
| P2 | Grand public développeur | une clé et facture réduite | free quota viral |

## 6.2 Tests de message

| Hypothèse | Message | CTA | Succès 7 jours |
| --- | --- | --- | --- |
| Économie | Stop overpaying for every prompt. | Connecter un workload | ≥ 8 % visite → waitlist qualifiée |
| Preuve | Save money only when quality still passes. | Voir le Verified Saving | ≥ 5 demandes de replay |
| Souveraineté | Know which model answered, where, and why. | Réserver un audit | ≥ 3 rendez-vous régulés |

## 6.3 Boucle design partner

Signer un accord beta court et collecter un workload anonymisé ou synthétique représentatif.

Définir avec le client la baseline et les tests d’acceptation.

Rejouer en shadow mode ; aucun trafic production au départ.

Présenter coût, qualité, latence, erreurs et routes refusées.

Demander un seul engagement suivant : deuxième workload, referral ou pilote payé.

## 6.4 Pricing à tester

Beta : gratuite, quota strict, BYOK préféré.

Team : abonnement plateforme + pass-through inference + minimum mensuel.

Sovereign : frais de setup/policy/evidence + abonnement + options d’audit.

Ne pas prendre une marge token opaque avant d’avoir sécurisé les contrats et la réconciliation.

# 7. Agents marketing et intelligence de marché

Les agents ne remplacent ni les interviews ni la validation juridique. Ils compressent le cycle recherche → hypothèse → campagne → synthèse et rendent le programme mesurable.

| Agent | Entrées | Sortie quotidienne | KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Market Radar | sites, annonces, prix | changements concurrents | délai de détection |
| Chinese Model & License Radar | model cards, repos, terms | diff poids/licence/prix | fiches vérifiées |
| VoC | entretiens, tickets, calls | objections et verbatims | insights actionnables |
| Pricing & Terms | tarifs, contrats | matrice coût/droits | écarts détectés |
| Design Partner Miner | CRM, réseaux, signaux | 20 prospects scorés | taux de réponse |
| Feedback Synthesizer | usage + entretiens | top 5 frictions | temps insight → action |
| Experiment Designer | funnel + hypothèses | test suivant + seuil | tests conclusifs |
| CEO Memo | tous les agents | une page décisions/risques | décisions fermées |

## 7.1 Garde-fous

Chaque fait externe porte URL, date et statut : officiel, secondaire ou non vérifié.

Aucun agent n’envoie d’email ou ne publie sans approbation humaine pendant les 30 premiers jours.

Les signaux faibles deviennent des hypothèses, jamais des affirmations commerciales.

Le CEO Memo doit fermer au maximum trois décisions par jour.

# 8. Unit economics

## 8.1 Modèle de calcul

Contribution par requête = revenu plateforme attribué + marge d’inférence autorisée – coût fournisseur – coût de vérification – coût d’escalade – observabilité variable – support variable. Le savings meter client et le P&L Kolibree doivent utiliser le même journal d’événements.

| Scénario | Infra fixe mensuelle | Variable dominant | But |
| --- | --- | --- | --- |
| Beta technique | 300–1 000 € hors tokens | inférence et logs | apprendre, quota strict |
| ~1 M req/mois | ordre de grandeur 3–4 k€ + inference selon mix | tokens sortie + escalades | valider marge réelle |
| Sovereign pilot | setup supérieur | ingénierie policy/evidence | facturer la preuve, pas seulement les tokens |

## 8.2 Sensibilités à instrumenter

taux d’escalade

ratio tokens entrée/sortie

cache hit rate

coût des verifiers

répartition peak/off-peak

latence p95

support par compte

coût de conformité et d’hébergement régional

Règle de pricing. Ne jamais vendre une économie garantie supérieure à celle observée sur le workload scellé. Vendre d’abord un audit/replay, puis convertir en abonnement sur une baseline contractuelle.

# 9. Juridique, sécurité et conformité

## 9.1 Gates avant trafic client

| Gate | Question | Preuve requise | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Revente/service aval | le contrat autorise-t-il ce montage ? | confirmation écrite ou BYOK | Legal |
| Données | rétention, entraînement, sous-traitants, régions ? | DPA + configuration ZDR | DPO/Security |
| Licence modèle | usage commercial, redistribution, dérivés ? | licence archivée et versionnée | Legal/AI-BOM |
| AI Act | rôle provider/deployer et transparence ? | classification + notices | Compliance |
| DORA | sortie, continuité, auditabilité ? | Exit Test + evidence export | Risk/Tech |
| Sécurité | clés, isolation, abus, logs ? | threat model + tests | Security |

## 9.2 Posture recommandée

BYOK par défaut en beta pour les providers fermés ; contrats directs avant revente à l’échelle.

No-training et prompt logging désactivé par défaut ; logs minimisés et pseudonymisés.

Policy explicite US/CN/EU/APAC hors CN ; aucun fallback silencieux hors région autorisée.

Notice utilisateur lorsque l’interaction avec une IA doit être divulguée ; marquage des contenus lorsque l’usage le requiert.

Conserver l’AI-BOM, la raison de routage, les versions et le résultat du verifier.

Ce launch book ne constitue pas un avis juridique. Les conditions OpenRouter publiées le 29 juillet 2026 décrivent un service d’agrégation et peuvent évoluer ; elles ne suffisent pas, à elles seules, à valider un modèle de revente. Une confirmation écrite et l’examen des conditions de chaque fournisseur restent des gates.

## 9.3 DORA Exit Test

Sceller un corpus et ses critères d’acceptation.

Exporter la configuration, l’AI-BOM et la baseline.

Rejouer vers une alternative autorisée.

Mesurer les deltas qualité, coût et latence.

Produire PASS/FAIL, écarts, actions et délai de bascule.

# 10. Gouvernance, KPI et gates

## 10.1 Owners

| Domaine | Owner à nommer lundi | Livrable hebdo |
| --- | --- | --- |
| Produit/Router | Product Lead | scorecard + décisions |
| Engineering | Tech Lead | demo quotidienne + incidents |
| Models/Evals | Evaluation Lead | leaderboard workloads |
| Legal/Compliance | Legal/DPO | registre gates |
| Marketing/Growth | Growth Lead | funnel + tests |
| Sales/Partners | Founder/BD | pipeline design partners |
| Finance | FinOps | marge et savings réconciliés |

## 10.2 Scorecard hebdomadaire

| Catégorie | KPI | Cible J10 | Cible J30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit | Auto Acceptance Rate | ≥ 70 % tâches ciblées | ≥ 80 % sur workloads gagnants |
| Économie | Verified Saving | positif sur 3 workloads | ≥ 20 % sur 2 cas |
| Qualité | régressions critiques | 0 | 0 |
| Adoption | design partners actifs | 3 | 10 |
| Rétention | 2e workload / retour | ≥ 2 | ≥ 50 % actifs |
| Commercial | pilotes payants | 0–1 | ≥ 2 LOI ou pilotes |
| Juridique | routes contractuellement sûres | ≥ 2 | toutes routes commercialisées |

## 10.3 Go / pivot / stop à J30

| Décision | Conditions |
| --- | --- |
| GO | 2–3 workloads avec économies vérifiées ; qualité acceptée ; rétention ; route juridiquement exploitable ; marge crédible. |
| PIVOT | valeur forte sur souveraineté/evidence mais faible sur savings, ou inversement ; concentrer un seul wedge. |
| STOP | économies non reproductibles, escalades trop fréquentes, absence de droit commercial viable ou aucune rétention. |

# Annexe A — Messages prêts à tester

## Landing A — Auto Savings

Headline One API. The right model. A lower bill — only when quality still passes.

Sous-titre : Replace hard-coded model choices with automatic routing, verification and transparent savings. OpenAI-compatible in minutes.

CTA primaire : Replay my workload. CTA secondaire : See how Verified Saving works.

## Landing B — Sovereign Evidence

Headline Know which model answered, where it ran, and how to exit.

Sous-titre : Policy-based routing, AI-BOM, evidence exports and a repeatable DORA Exit Test for regulated AI.

CTA primaire : Book a sovereign routing audit.

## Pitch 30 secondes

Kolibree remplace le choix manuel d’un modèle par une API compatible OpenAI qui sélectionne la route admissible la moins chère, vérifie le résultat et prouve l’économie. Pour les entreprises régulées, la même couche applique les politiques de souveraineté, produit l’AI-BOM et démontre qu’une sortie fournisseur fonctionne réellement.

# Annexe B — Emails de lundi

## Email fournisseur

Objet : Commercial inference and downstream routing terms — Kolibree.AI

Bonjour,

Kolibree.AI lance une beta privée d’une API de routage et de vérification pour des clients européens. Nous souhaitons évaluer votre offre comme route de production. Merci de confirmer par écrit : (1) l’autorisation d’intégrer votre inference dans un service aval facturé, (2) les options zero-data-retention/no-training, (3) les régions disponibles et sous-traitants, (4) les limites et remises volume, (5) les règles de marque et d’attribution, et (6) les engagements de continuité/export.

Nous pouvons partager notre architecture et nos volumes de beta sous NDA. Seriez-vous disponible cette semaine ?

Bien cordialement,
Kolibree.AI

## Email design partner

Objet : Réduire votre facture LLM sans dégrader la qualité — pilote mesuré

Bonjour,

Nous lançons un pilote limité de Kolibree Auto. Nous rejouons un workload représentatif contre votre baseline, choisissons automatiquement la route admissible et ne comptons comme économie que les réponses qui passent vos tests. Le pilote fonctionne d’abord en shadow mode et peut utiliser vos propres clés.

En échange d’un feedback rapide, nous fournissons sous dix jours un rapport coût/qualité/latence, un AI-BOM et les routes d’escalade. Avez-vous un workload récurrent et mesurable à tester ?

Bien cordialement,
Kolibree.AI

# Annexe C — Checklist lundi matin

☐ 08:30 — Nommer Product Lead, Tech Lead, Growth Lead, Legal/DPO et FinOps.

☐ 08:45 — Confirmer Qwen3.8-27B comme baseline de test, pas comme promesse production.

☐ 09:00 — Geler la définition Spend Saved / Verified Saving et le baseline workload.

☐ 09:15 — Envoyer les emails Nebius, Vercel, RunPod, Anthropic et Mistral.

☐ 10:00 — Ouvrir le repo MVP, le registre AI-BOM et le journal de décisions.

☐ 11:00 — Valider les landing pages A/B et l’instrumentation.

☐ 12:00 — Scorer 20 design partners et contacter les 10 premiers.

☐ 14:00 — Activer Market Radar, Chinese Model & License Radar et CEO Memo.

☐ 16:00 — Test end-to-end sur un workload interne.

☐ 17:30 — Demo quotidienne : métrique, blocage, décision du lendemain.

# Annexe D — Sources vérifiées au 19 août 2026

| Source | URL | Usage |
| --- | --- | --- |
| Qwen3.8-27B model card | https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B | poids et compatibilité de déploiement |
| Qwen3.8-2.4T-A95B model card | https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B | poids frontier ; lab uniquement au MVP |
| Qwen3.8 repository | https://github.com/QwenLM/Qwen3.8 | repository et licence à archiver par modèle |
| DeepSeek API changelog | https://api-docs.deepseek.com/updates/ | V4 Flash/Pro, formats API et prix peak/off-peak |
| LiteLLM documentation | https://docs.litellm.ai/ | gateway OSS, providers, budgets et fallbacks |
| OpenRouter Terms | https://openrouter.ai/terms | terms datés du 29 juillet 2026 ; revue contractuelle requise |
| Commission européenne — AI Act | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai | calendrier, transparence et enforcement |

Les prix, licences et conditions contractuelles évoluent. Le registry/AI-BOM doit enregistrer la version et la date de chaque source. Toute donnée non officielle reste une hypothèse jusqu’à validation.